Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.08.2022 № 860

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление Администрации района от 07.12.2016 № 804

В соответствии с постановлением Администрации Демянского муниципального района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 07.12.2016 № 804 (в редакции постановлений Администрации района от 27.12.2017 № 1302, от 12.04.2018 № 314, от 19.09.2018 № 902, от 24.10.2018 № 1044, от 20.12.2018 № 1280, от 12.02.2019 № 96, от 14.05.2019 № 388, от 21.08.2019 № 727, от 29.10.2019 № 1000, от 19.11.2019 № 1085, от 25.12.2019 № 1241, от 21.02.2020 № 131, от 06.05.2020 № 369, от 23.06.2020 № 503, от 11.09.2020 № 737, от 30.12.2020 № 1184, от 19.02.2021 № 138, от 26.04.2021 № 394, от 01.09.2021 № 826, от 25.10.2021 № 1015, от 27.12.2021 № 1267, от 09.02.2022 № 123, от 03.03.2022 № 203, от 27.05.2022 № 538) (далее муниципальная программа), изложив её в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н. Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 26.08.2022 № 860 |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 07.12.2016 № 804 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского муниципального района

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Демянского муниципального района (далее Администрация района).

2. Соисполнители муниципальной программы:

организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее организации, отбираемые на конкурсной основе).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог всего, км. | 175,83 | 178,83 | 182,83 | 181,5 | 184,83 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог (ед.) | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества и надёжности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог требующих ремонта, км. | 117,372 | 100,8 | 90,8 | 85,8 | 80,8 | 75,8 | 70,8 | 64,8 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2024 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3541 | 9212,119 | 0 | 12753,119 |
| 2018 год | 1723 | 9341,18 | 0 | 11064,18 |
| 2019 год | 4813,5 | 9336,67373 | 0 | 14150,17373 |
| 2020 год | 2982,3 | 8473,32635 | 0 | 11455,62635 |
| 2021 год | 6674,1 | 7554,55354 | 0 | 14228,65354 |
| 2022 год | 4835 | 9321,11438 | 0 | 14156,11438 |
| 2023 год | 3223 | 7290,85 | 0 | 10513,85 |
| 2024 год | 3223 | 7442,09 | 0 | 10665,09 |
| всего | 31014,9 | 67971,907 | 0 | 98986,807 |

6. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

повышение доли протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующим нормативным требованиям.

I. Характеристика проблем, на решение которых

направлена муниципальная программа

Площадь района составляет 3200 квадратных километров.

Связь административного центра – пгт. Демянск с областным центром осуществляется по шоссейным дорогам: Демянск – Яжелбицы – Великий Новгород, Демянск – Старая Русса – Великий Новгород, Демянск – Пола – Великий Новгород.  Общая протяженность автомобильных дорог в районе – 819,432 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 250 км.

Протяженность дорог местного значения составляет – 368,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 38 км, из них автодороги муниципального района составляют 181,5 км. Не отвечает нормативным требованиям 91,37 км автомобильных дорог, что составляет 51,96 %.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния автодорог.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий.

При разработке муниципальной программы, проведен анализ состояния дорожной сети в муниципальном образовании, который показал, что не отвечает нормативным требованиям 91,37 км автомобильных дорог местного значения, что составляет 51,9 %.

За 2014-2016 годы на ремонт и содержание дорог местного значения направлено 33571,951 тыс. руб. Проведен текущий ремонт 30,9 км дорог:

2014 год

Трасса-Медянки, Соболево-Пустошка, Трасса-Михеево, Трасса-Кожевниково, Трасса-Намещи, Трасса-Скобово, Глебовщина-Новое Подсосонье, Трасса-Клин, Трасса-Пекахино, М.Заход-Шумилово, Пестово-Исаково, Осинушка-Подбереза, Большие Луки-Покровка, Трасса-Софронково, Алешонка-Калиты, Тарасово-Ладомири, Трасса-Трунёво, Дуброви-Елисеево.

2015 год

Лыково-Долматиха, Зимницы-Екимково, Дуброви-Шанево.

2016 году

Овинчище-Климово, Острешно-Ляховичи, Лыково-Долматиха, Белый Бор-Володиха, Полново-Осиновка.

Проведена инвентаризация дорог, им присвоены идентификационные номера. По состоянию на 18.06.2015 года технические паспорта изготовлены на автодороги местного значения, протяженностью 175,83 км.

Для поддержания дорог местного значения в пригодном для эксплуатации состоянии необходим их ежегодный ремонт.

Сформирован перечень дорог, намечаемых к текущему ремонту:

| 2017 год | Домнина Гора – Подсосонье, Подсосонье – Кривско, Кривско – Тесны, Кривско – Клевичи, Клевичи – Данилово, Рабежа – Овинчище, Малый Заход – Шумилово |
| --- | --- |
| 2018 год | Трасса – Бураково, Трасса – Обрыни, Дуброви – Елисеево, Елисеево – Рабежа, Мелеча – Чичилово, Соболево – Пустошка, Пеньково – Высокуша |
| 2019 год | Елисеево – Скит, Скит – Козино, Мелеча – Чичилово, Пестово – Исаково, Дуброви – Шанево, |
| 2020 год | Подсосонье – Кривско, Белый Бор – Володиха, Глебовщина – Новое Подсосонье |
| 2021 год | Мелеча – Чичилово, Полново – Осиновка, Трасса – Каменка, Глебовщина – Новое Подсосонье, Тарасово – Ладомири, М. Заход – Шумилово |
| 2022 год | М. Заход – Шумилово, Тарасово – Ладомири, Полново - Девятовщина |
| 2023 год | Климово – Балуево |
| 2024 год | Тарасово – Ладомири |

По дорогам, требующим ремонтов, составлены дефектные ведомости, определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий  муниципальной программы.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

# Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать следующие возможные риски:

# риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета поселения;

# риск неисполнения (некачественного исполнения) муниципальных мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе. Указанные риски являются сложноуправляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации муниципальной программы является управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района. Контроль за выполнением муниципальной программы возлагается на заместителя Главы Администрации района, курирующего вопросы дорожной деятельности.

Исполнитель на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района отчет о финансировании муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.

Исполнитель готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реа-лизации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль-ной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в пригодном состоянии для их эксплуатации | Админи-страция района | 2017-2024 годы | 1.1.2 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинан-сирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорож-ного фонда Новго-родской области на формирование муниципальных дорожных фондов | 3728 | 3460,1 | 4683,17729 | 3426,5 | 3600 | 5744,21438 | 3700 |  | 3700 |
| 1.2. | Паспортизация и постановка на када-стровый учет авто-мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Админи-страция района | 2017-2021 годы | 1.1.1 | бюджет Демянского муниципального района | 699,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1.3. | Выполнение аварийно-восстанови-тельных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на участках автомобильных дорог по: «Подсосонье-Кривско»; «Глебовщина-Новое Подсосонье»; «Тарасово-Ладомири» в Демянском муниципальном районе | Админи-страция района | 2019 год | 1.1.2 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии субсидия на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 32,9044 22,0044 1393,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение аварийно-восстанови-тельных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на участке автомобильной дороги общего пользования | Админи-страция района | 2021 год | 1.1.2 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии субсидия на софинансирование расходов по реализации |  |  |  |  | 32,9 15,8 1539,1 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  | местного значения Тарасово-Ладомири км 0+000 – км 8+922 в Демянском муниципальном районе |  |  |  | правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | ИТОГО задача 1 |  |  |  |  | 4427,4 | 3460,1 | 6109,58169 | 3426,5 | 5172,0 | 5744,21438 | 3700 |  | 3700 |
| 2. |  | Задача 2. Повышение качества и надёжности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение ремонта автодорог общего пользования местного значения | Админи-страция района | 2017 -2024 годы | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов | 4784,719 187 3541 | 5881,08 91 1723 | 4620,59204 180 3420 | 5046,82635 157,5 2982,3 | 3921,6534 271 5135 | 3576,9 255 4835 | 3590,85 170 3223 |  | 3742,09 170 3223 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2.1.1. |  | Домнина Гора - Подсосонье | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района | 600,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Подсосонье - Кривско | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Кривско - Тесны | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Кривско - Клевичи | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Клевичи - Данилово | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Рабежа-Овинчище | Админи-страция района | 2017 | 2.2.1 | субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области | 2450,0 153,5 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2.1.7. |  | М. Заход-Шумилово | Админи-страция района | 2017,2021,2022 | 2.2.1 | субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области | 1091,0 531,2 58,0 |  |  |  | 505 | 2171,27126 160,25177 114,27744 |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Трасса-Бураково | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Трасса - Обрыни | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 265,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Дуброви - Елисеево | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов бюджет Демянского муниципального района |  | 1723 1245,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Елисеево- Рабежа | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 938,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  | Мелеча-Чичилово | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 18,0 | 2762,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  | Соболево - Пустошка | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 313,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. |  | Пеньково- Высокуша | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. |  | Ремонт дорог | Админи-страция района | 2018 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  | 2 651,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. |  | Елисеево – Скит, Скит - Козино | Админи-страция района | 2019 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области |  |  | 450,58325 151,07825 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  | 2870,48675 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. |  | Пестово-Исаково | Админи-страция района | 2019 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  |  | 1308,52244 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. |  | Дуброви-Шанево | Админи-страция района | 2019 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  | 98,68635 28,92175 549,51325 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. |  | Белый Бор - Володиха | Админи-страция района | 2020 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда |  |  |  | 416,73596 137,61956 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Новгородской области cубсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  | 2605,79650 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. |  | Устройство временных искусственных сооружений через реки Воложно и Чернорученка на автодороге Подсосонье – Кривско | Админи-страция района | 2020 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  |  |  | 3978,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. |  | Глебовщина – Новое Подсосонье | Админи-страция района | 2020 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  | 652,09039 19,88044 376,5035 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2.1.22. |  | Мелеча-Чичилово | Админи-страция района | 2021 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  | 260,59762 199,76862 3795,60366 |  |  |  |  |
| 2.1.23. |  | Полново - Осиновка | Админи-страция района | 2021 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  | 1017,88232 71,23138 1339,39634 |  |  |  |  |
| 2.1.24. |  | Трасса-Каменка, Глебовщина – Новое Подсосонье, | Админи-страция района | 2021 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  |  |  |  | 2138,1736 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2.1.25. |  | Шанево-Арханское | Админи-страция района | 2022 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. |  | Климово - Балуево | Админи-страция района | 2023 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  | 3590,85 170 3223 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.27. | Тарасово - Ладомири | Админи-страция района | 2022-2024 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района, в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  | 493 |  | 3742,09 170 3223,0 |
| 2.1.28 | Полново-Деятовщина | Админи-страция района | 2022 | 2.2.1 | субсидия из дорожного фонда Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов бюджет Демянского муниципального района в том числе в рамках софинансирования субсидии из дорожного фонда Новгородской области |  |  |  |  |  | 2663,72874 2923,64823 140,72256 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2. | Внести в перечень дороги местного значения | Админи-страция района | 2017-2022 | 2.2.1 | бюджет Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Климово-Балуево | Админи-страция района | 2023 | 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Шанево -Арханское | Админи-страция района | 2022 | 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО задача 2 |  |  |  |  | 8325,719 | 7604,08 | 8040,59204 | 8029,12635 | 9056, 65354 | 8411,9 | 6813,85 | 6965,09 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 12753,119 | 11064,18 | 14150,17373 | 11455,62635 | 14228,65354 | 14156,11438 | 10513,85 | 10665,09 |

18

V. Порядок расчета значений целевых показателей

муниципальной программы или источники получения информации

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог всего, км. |  | перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района |  |
| 2. | Снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог (ед.) |  | мониторинг обращений в Администрацию района |  |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог требующих ремонта, км. |  | ежегодный мониторинг автомобильных дорог Администрации района | ». |