Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2022 № 1339

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 850

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-ности, утвержденным постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704, Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 850 «Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы» (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017       № 140, от 03.04.2017 № 252, от 23.05.2017 № 419, от 30.08.2017 № 778, от 12.12.2017 № 1198, от 28.12.2017 № 1306, от 06.02.2018 № 106, от 13.02.2018 № 126, от 22.03.2018 № 233, от 19.06.2018 № 583, от 24.12.2018 № 1309, от 02.04.2019 № 247, от 23.04.2019 № 330, от 24.05.2019 № 425, от 20.06.2019   № 552, от 18.07.2019 № 625, от 23.09.2019 № 847, от 24.12.2019 № 1220, от 27.02.2020 № 145, от 22.04.2020 № 336, от 22.05.2020 № 416, от 02.07.2020   № 524, от 20.10.2020 № 889, от 24.12.2020 № 1147, от 16.02.2021 № 123, от 12.04.2021 № 321, от 20.10.2021 № 989, от 25.11.2021 № 1141, от 28.12.2021 № 1285, от 02.03.2022 № 188, от 31.05.2022 № 553, от 04.07.2022 № 674, от 02.08.2022 № 772, от 16.09.2022 № 923, от 22.11.2022 № 1165):

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2017-2024 годы» на «2017-2025 годы»;

1.2. Изложить муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы», утвержденную названным постановлением, в прилагаемой редакции (прило-жение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н. Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 26.12.2022 № 1339 |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 850 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского муниципального района

«Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | управление культуры Администрации района (далее управление культуры); комитет по образованию Администрации района (далее комитет по образованию); муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал» (далее МУП «Водоканал») (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (далее ООО «ТК Новгородская») (по согласованию); Администрации сельских поселений (далее администрации поселений) (по согласованию) |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2025 годы» 2. «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2025 годы» |

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность систе-мы водоснабжения (км) | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность систе-мы водоотведения (км) | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Протяженность систе-мы теплоснабжения (км) | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Процент изношенности систем водоснабжения | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, шт. жил.пом. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Показатель 8. Строительство объектов водоподачи | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Показатель 9. Сохранение вида услуг предоставляемых населению. Услуга общественной бани |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, км | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.3. | Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1 Количество обращений по отлову безнадзорных животных | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Цель 2. Повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении, стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов); | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-ной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов); | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт). | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Целевые показатели, характеризующим потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением (т, м3, Гкал, кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.4. | Расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Целевые показатели в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Дополнительные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправ-ления, государствен-ными (муниципаль-ными) учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-ния, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Демянского района (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.3. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | (используемого) на территории муниципального образования (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2025 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | Всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 2383,90289 | 9874,58248 |  | 12258,48537 |
| 2023 год | 47,5 | 1683,3 |  | 1730,8 |
| 2024 год | 47,5 | 1583,3 |  | 1630,8 |
| 2025 год | 47,5 | 1583,3 |  | 1630,8 |
| итого | 10195,17356 | 25514,70817 |  | 35709,88173 |

7. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

Содержание жилищно-коммунального комплекса в рабочем состоянии.

Снижение себестоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная программа

1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Демянский муниципальный район состоит из семи сельских поселений:  Жирковского сельского поселения;

Ильиногорского сельского поселения;

Кневицкого сельского поселения;

Лычковского сельского поселения;

Песоцкого сельского поселения;

Полновского сельского поселения;

Ямникского сельского поселения;

Демянского городского поселения.

Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функциони-рования жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района приобрела  большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства района на развитие этой отрасли не покрывают потребности в её финансировании. Из-за недостаточных темпов модерни-зации и развития основных фондов системы коммунальной инженерной инфраструктуры  находятся в ветхом состоянии.

Жилищно-коммунальный комплекс Демянского муниципального района включал в себя:

котельные 18 ед.;

тепловые сети 14,136 км.;

артезианские скважины 28 шт.;

водонапорные башни 24 ед.;

водоразборные колонки 243 ед.;

водопроводные сети 66,7 км.;

канализационные очистные сооружения 2 ед.;

канализационные насосные станции 4 ед.;

сети водоотведения 15,7 км.

В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению населения на территории района создано и действует МУП «Водоканал», основным видом деятельности которого является водоснабжение и водоотведение.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.

Физический износ систем теплоснабжения составляет 32%, водоснабжения 70%, водоотведения 74%. В результате износа потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системе водоснабжения составляет 29 %, в системе теплоснабжения 29%.

Износ жилищного фонда составляет 56%, что приводит к увеличению затрат на его содержание.

Использование котельными каменного угля приводит к значительному удорожанию тепловой энергии. Пуск природного газа в район произведен в сентябре 2017 года. Для этого, в с. Лычково построена газораспредели-тельная станция, сделана врезка в магистральный газопровод Санкт-Петербург-Псков-Рига, проложен межпоселковый газопровод протяженностью 42 км и газораспределительные сети в с. Лычкво – 6 км, в д. Ямник – 1,5 км,                     в д. Черный Ручей – 1,2 км, п. Демянск – 7 км. В связи с этим возникает необходимость технического обслуживания  газораспределительных сетей, постановка их на учет, как особо опасные объекты.

1.2. Энергосбережение

Обеспечение района энергоресурсами осуществляется через подстанции:

| Наименование подстанции | Напряжение, киловольт | Мощность трансформаторов мегавольт, ампер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пс. Демянск | 110/35/10 | 2 х 10 |
| Пс. Заря | 110/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Красная | 35/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Есипово | 35/10 | 1 х 1 |
| Пс. Полново | 35/10 | 2 х 1,6 |
| Пс. Елисеево | 110/35/10 | 2 х 1 |
| Пс.Лычково | 110/35/10 | 1 х 16, 1 х 10 |
| Пс. Черный Ручей | 35/10 | 2 х1,6 |
| Пс.Ямник | 35/10 | 2 х 2,5 |

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через КТП-10/0,4 Ква-273 шт. общей мощностью 27370 КвА.

Протяженность воздушных линий напряжением 10 кВт. Составляет 787,2 километра, напряжением 0,4 кВт. – 384,212 километра.

Основная проблема в обеспечении энергоресурсами это их потери при производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В последние годы отмечается тенденция снижения объемов реализации тепловой энергии в связи с уменьшением количества потребителей, особенно в сельской местности. Частные предприниматели и население переводят свои помещения на индивидуальное отопление. Техническое состояние инженерных сетей, оборудования котельных характеризуются высоким износом. Котельные в свое время были построены для нужд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время эти предприятия ликвидированы, а тепловые нагрузки остались не востребованными и используются для обеспечения теплом населения и объектов социального назначения. Отрицательную роль в эффективности работы котельных играет эксплуатация устаревшего оборудования с КПД менее 50 %. Для сжигания твердого топлива в котельных используются котлы, топки которых оборудованы колосниковой решеткой с ручным обслуживанием. Котлы не оборудованы штатными комплектами приборов контроля и учета; топки котлов не механизированы; в котельных эксплуатируется оборудование большей мощности, чем необходимо. Системы теплоснабжения разобщены, что не позволяет переключить тепловые нагрузки с мелких неэффективных котельных на котельные, работающие с более высоким коэффициентом использования.

Для решения вопроса в п. Демянск проведено техническое перевооружение двух и смонтированы четыре блок-модульные котельные, которые заменили семь твердотопливных. Работы проводились частной компанией на собственные средства.

Основные проблемы в эксплуатации тепловых сетей – это потери тепловой энергии при ее транспортировке. Физический износ тепловых сетей составляет 83%. Изоляция тепловых сетей выполнена с использованием минеральной ваты, в процессе долголетней эксплуатации разрушилась, что ведет к большим потерям тепла. Магистральные теплосети от блок-модулей в п. Демянск заменены.

Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

Основным поставщиком воды в районе является МУП «Водоканал», основным источником водоснабжения – артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В настоящее время водоснабжение Демянского муниципального района осуществляется 28 артезианскими скважинами.

Распределение воды производится магистральными сетями, водопроводы диаметром 50-100 мм. Через водонапорные башни Рожновского, которых в районе насчитывается 24 шт. Установленная производимая мощность 920,1 куб.м. в сутки, фактическое водопотребление 569,5 куб.м. Максимальнее субботнее потребление 960,5 куб.м. в сутки. Коэффициент использования мощности 61,9%, износ водопроводных сетей 70%. Потери воды в системе составляют 29%, что приводит к сбоям водоснабжения.

В районе существует раздельная система водоотведения:

в п. Демянск 3 системы водоотведения, 3 канализационных насосных станции и 3 БОС;

в д. Ямник самотечная канализация и БОС;

в с. Лычково и п. Кневицы для отвода хозяйственных бытовых сточных вод имеются септики;

в д. Жирково 1 система водоотведения, 1 насосная станция и 1 БОС.

Проектная мощность БОС составляет 900 куб.м. в сутки. В паводковый период и в период интенсивных дождей нагрузка на БОС достигает 1800 куб.м. в сутки. Среднесуточное отведение в районе составляет 235 куб.м.

Вывоз твердых и бытовых отходов осуществляет региональный оператор общество с ограниченной ответственностью «Экосервис», выбранный министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области на конкурсной основе с июня 2018 года на 10 лет, по договорам заключенным с юридическими и физическими лицами.

В районе существует проблема безопасного хранения и захоронения отходов. Необходимо строительство полигона ТКО.

В районе имеется 9 подстанций, обеспечивающих доставку электроэнергии до потребителей района.

Распределение электроэнергии осуществляется по существующим электроприемникам и вновь сооружаемым за счет новых технологических присоединений абонентов.

Существующие распределительные сети и комплексные трансформа-торные подстанции поддерживаются в технически исправном состоянии. По мере возможности выполняются работы по расчистке трассы, замене провода и силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации.

По пропускной способности часть линий КТП-10/0,4 имеют резерв.

Район располагает техническим потенциалом энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности  следует  рассматривать, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста Демянского муниципального района.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации муниципальной программы является управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района. Контроль за выполнением муниципальной программы возлагается на заместителя Главы Администрации района, курирующего вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации района отчет о финанси-ровании муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации района.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль-ной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Реализация подпрограм-мы «Развитие и модерни-зация комму-нальной инфраструктуры Демян-ского муни-ципального района на 2017 – 2025 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципаль-ного района, администрации поселений (по согласованию) | 2017-2025 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1 | бюджет муници-пального района областной бюджет | 1614,039 3657,771 | 1448,931 2077,263 | 2312,08075 850,36145 | 2573,46599 400,07522 | 2841,70895 683,3 | 3374,58248 8883,90289 | 1683,3 47,5 | 1583,3 47,5 | 1583,3 47,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Реализация подпрограм-мы «Энерго-сбережение на террито-рии Демян-ского муни-ципального района на 2017 -2025 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципаль-ного района, управление культуры, комитет по образованию, администрации поселений | 2017 -2025 годы | 2.1.1 | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Подпрограмма

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Демянского муниципального района на 2017-2025 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района

«Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| 1. Исполнители подпрограммы | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства); администрации поселений (по согласованию); МУП «Водоканал» (по согласованию); ООО «ТК Новгородская» (по согласованию) |
| --- | --- |

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи и целевые показатели подпрограммы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км.) | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км.) | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения(км.) | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,3 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
| 1.1.4 | Показатель 4. Процент изношенности системы водоснабжения | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. | Показатель 8. Строительство объектов водоподачи | 1 | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |
| 1.1.9. | Показатель 9. Сохранение вида услуг предоставляемых населению. Услуга общественной бани |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения (км.) | 15 | 15 |  | 16 | 16 | 17 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 |
| 1.3. | Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество обращений по отлову безнадзорных животных | - | - | - |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 -2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 2383,90289 | 9874,58248 |  | 12258,48537 |
| 2023 год | 47,5 | 1683,3 |  | 1730,8 |
| 2024 год | 47,5 | 1583,3 |  | 1630,8 |
| 2025 год | 47,5 | 1583,3 |  | 1630,8 |
| Итого | 10195,17356 | 25514,70817 |  | 35709,88173 |

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

обновление инженерной инфраструктуры;

снижение эксплуатационных затрат;

устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

повышение надёжности и качества теплоснабжения;

обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

снижение уровня потерь питьевой воды;

строительство новых газораспределительных сетей;

поддержание газораспределительных сетей в рабочем состоянии.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2025 годы»

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Срок испол-нения | ## Исполнитель | ## Целе-вой пока-затель | ## Источник финансирова-ния | ## Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| ## Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Содержание централизованных и не централизован-ных систем водо-снабжения, водо-отведения в рабочем состоянии и устра-нение аварийных ситуаций в сроки, установленные законодательством | ## 2017-2025 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1, ## 1.1.2, ## 1.1.4, ## 1.1.5, | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## МУП «Водоканал» |  | ## средства МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Разработка проектно-сметной документации строительства водоснабжения д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципаль-ного района | 69,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.3. | ## Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснабжения д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципаль-ного района | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| ## 1.4. | Строительство объекта «Водоснабжение д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет | 789,741 789,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.5. | ## Обеспечение предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению надлежащего качества | ## 2017-2025 | ## МУП «Водоканал» | ## 1.1.1, ## 1.1.2 | ## средства МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.6. | ## Содержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуации в сроки, установленные законодательством | ## 2017-2024 | ## ООО «ТК Новгород-ская» | ## 1.1.3, 1.1.6 | ## средства ООО «ТК Новгород-ская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.7. | ## Обеспечение предоставление услуг по теплоснабжению надлежащего качества | ## 2017-2025 | ## ООО «ТК Новгород-ская» | ## 1.1.3, ## 1.1.6 | ## средства ООО «ТК Новгород-ская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.8. | ## Уплата взносов на капитальный ремонт, капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилого фонда | ## 2017-2025 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципаль-ного района | ## 362,4 | ## 396 | ## 431,19013 | ## 589,96819 | ## 822,9 | ## 850,22048 | ## 633,3 | ## 533,3 | ## 533,3 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| ## 1.9. | Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | 2017-2025 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  |  | ## 331,0 | ## 273,87966 |  |  |  |  |  |
| ## 1.10. | Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях признания его маневренным | 2017-2020 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  | ## 85,0 | ## 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.10.1. | Оценка рыночной стоимости 1м2 аварийного жилого дома, расположен-ного по адресу: Нов-городская область, Демянский район, с.Лычково, ул. 30 Лет ВЛКСМ, д.2 | 2019 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  |  | ## 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.11. | Проведение экспертизы с целью проведения оценки жилого помещения, многоквартирных домов установленным требованиям | 2018- 2022 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  | ## 50 |  | ## 5,00 |  | ## 45 |  |  |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.12. | Предоставление субсидии из бюд-жета муниципаль-ного района на воз-мещение недополу-ченных доходов организациям и ин-дивидуальным пред-принимателям, ока-зывающим услуги общественной бани по тарифам для населения | 2018-2025 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | 1.1.9 | бюджет муниципаль-ного района |  | ## 388 | ## 1000,0 | ## 675,280 | ## 442,4 | ## 712,8 | ## 700 | ## 700 | ## 700 |
| ## 1.13. | Ремонт и очистка объектов нецентрализован-ного водоснабжения населения | 2019-2020 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование) ## областной бюджет |  |  | ## 43,9048 ## 395,14318 | ## 32,28614 ## 290,57522 |  |  |  |  |  |
| ## 1.14. | Строительство объектов нецентрализован-ного водоснабжения населения, | 2019-2022 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет ## сверх соглашения |  |  | 33,10115 297,.91027 |  | ## 160,00 ## 480,00 ## 30,009 | ## 225,00 ## 675,00 |  |  |  |
| ## 1.15. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию | 2022 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
|  | сетей централи-зованного водоснаб-жения, объектов водоподготовки и подачи воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.16. | Капитальный ремонт сетей централи-зованного водоснаб-жения, объектов водоподготовки и подачи воды | 2019, 2022 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет |  |  | ## 17,47867 ## 157,308 |  |  | ## 377,562 ## 1283,66736 |  |  |  |
| ## 1.17. | Проверка достоверности сметной стоимости по объектам водоснабжения | 2019-2022 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. ## 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района |  |  | ## 25,0 | ## 15,0 | ## 15,00 | ## 57 |  |  |  |
| ## 1.18. | Проведение анализов воды | 2020 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1. ## 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | ## 2,052 |  |  |  |  |  |
| ## 1.19. | Реализации муници-пального проекта «Хозяин двора», выплата гранта по конкурсу «Лучший проект благоустрой-ства дворовой терри-тории многоквартир-ных жилых домов Демянского муници-пального района» | 2020- 2021 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.10. | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | ## 50,0 | ## 50,0 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| ## 1.20. | Капитальный ремонт системы канали-зации по ул.Буденного от д.№5 по ул.Школьная п.Демянск | 2020- 2021 | Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | ## 550,00 | ## 432,553 |  |  |  |  |
| ## 1.21. | Работы по разработке проектов охранных зон артезианских скважин | ## 2021 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.1 | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |  |
| ## 1.22. | Оплата задолженности по решению Арбитражного суда | ## 2021 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  | 115,38887 |  |  |  |  |
| ## 1.23. | Оценка жилых помещений, многоквартирных домов с целью определения выкупной стоимости | ## 2021 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| ## 1.24. | Мероприятия проводимые в рамках реализации кластерного проекта «Спасем планету вместе» | ## 2021 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## областной бюджет |  |  |  |  | 151,2 |  |  |  |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  | ## 13 |  | ## 14 |  | ## 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.25. | Выплата возме-щений физическим лицам-собствен-никам жилых поме-щений, изымаемых в целях сноса аварий-ного жилого фонда на основании заключенных с ними соглашений | ## 2021-2022 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  | 348,0 |  | 427,0 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.26. | Создание и (или) обустройство кон-тейнерных площадок для накопления твер-дых коммунальных отходов в рамках осуществления от-дельных государ-ственных полно-мочий по органи-зации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-му накоплению) твер-дых коммунальных | ## 2022 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,44553 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.27. | Приобретение ассенизаторской машины; автомобиля грузового бортовая платформа УАЗ 390945-552; Гидро-динамического аппа-рата высокого давле-ния Преус Б15-65П | ## 2022 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.1.7 | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  | ## 13 |  | ## 14 |  | ## 15 |
| ## 2. | ## Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Разработка проектно-сметной документации строительства распределительных сетей газификации | ## 2017-2022 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2. | ## Техническое обслу-живание, ремонт газораспределительных сетей, страховой взнос по опасным производственным объектам, проверка смет, абонентское обслуживание ОПО, проведение экспер-тизы с целью опре-деления возмо-жности безопасной эксплуатации газопровода | ## 2017-2025 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципаль-ного района | 50 | 250 | 320 |  | 380,0 |  | 307,75808 |  | 680,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |
| ## 2.3. | Строительство газо-распределительного газопровода по объ-екту «Строительство газораспределитель-ных сетей газопро-вода по ул.Демян-ская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области» | ## 2017-2018 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет | 318,670 2868,030 | 230,807 2077,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  | ## 13 | ## 14 |  | ## 15 |  |
| ## 2.4. | Строительный контроль по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области» | ## 2018 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  | 49,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.5. | Кадастровые работы по установке охранных зон газовых сетей | ## 2019 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  |  | 105,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | ## 2019 | ## Администра-ция Демянского муниципаль-ного района | ## 1.3.1 | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по | ## 2020-2025 | ## Администра-ция Демянского | ## 1.3.1 | ## областной бюджет |  |  |  | 109,5 |  | 52,1 |  | 66,79 |  | 47,5 |  |  | 47,5 |  | 47,5 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  | ## 13 | ## 14 |  | ## 15 |  |
|  | обращению с животными без владельцев |  | ## муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 5271,81 | 3526,194 | 3162,4422 | 2973,54121 |  | 3525,00895 |  | 12258,48537 |  | 1730,8 |  |  | 1630,8 |  | 1630,8 |

VI. Подпрограмма

«Энергосбережение на территории

Демянского муниципального района на 2017-2025 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района

«Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | предприятия и организации, отобранные для выполнения работ, на основании открытого электронного аукциона; администрации поселений (по согласованию) |
| Цели и задачи подпрограммы | снижение энергоемкости Демянского муниципаль-ного района; стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей из них: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей федеральный бюджет– 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей бюджет поселения – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов; 2) целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии; 3) целевые показатели в государственном секторе; 4) целевые показатели в жилищном фонде; 5) целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры; 6) целевые показатели в транспортном комплексе 7) дополнительные целевые показатели |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Формирование энергоэффективной и энергобезо-пасной модели развития муниципального образо-вания. Снижение финансовой нагрузки на потре-бителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, за счет повышения их рационального использования. Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании |

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы в соответствии с Требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден-ными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021  № 161

| № п/п | Задачи и целевые показатели подпрограммы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Снижение энергоемкости Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквар-тирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 2. Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов); | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт). | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | 3. Целевые показатели, характеризующим потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природ-ного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды госу-дарственным (муниципаль-ным) учреждением (т, м3, Гкал, кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | 4. Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | 5. Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг. ут/Гкал) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | 6. Целевые показатели в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | муниципального образования (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 7. Дополнительные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Демянского района (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Подпрограмма «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017-2025 годы» разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года);

постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021      № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019         № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями на 23 июня 2020 года);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребля-емой ими воды».

Подрограмма включает в себя:

анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования;

цели, задачи и основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования;

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы;

информацию об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Анализ проблем, задачи, основные направления развития, перечень мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Жилой фонд и инфраструктура. Жилищный фонд Демянского муниципального района различного типа: третья часть домов используется как дачи преимущественно в летний сезон, и не имеет постоянных проживающих.

Суммарная площадь жилых помещений составляет около 480,0 тыс. кв. м. Жилищный фонд полностью электрифицирован. Теплоснабжение домо-хозяйств индивидуальное и централизованное. Для индивидуального в качестве топлива используется природный газ посредством индивидуальных газовых котлов (в среднем 10-25 кВт) и твердое топливо (дрова). Централизованным водоснабжением охвачено 63% жилого фонда, более 94% домохозяйств, находящихся в зоне централизованного водоснабжения, имеет вводы в водопроводную сеть. В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению населения на территории района создано и действует муниципальное унитарное предприятие Демян-ского муниципального района «Водоканал», основным видом деятельности которого является водоснабжение и водоотведение.

Благоустройство и уличное освещение населенных пунктов обеспе-чивает администрация сельских поселений и района. Обеспеченность жилищного фонда и организациями приборами учета неоднородна по различным видам потребляемых ресурсов. Приборами учета электрической энергии (индивидуальными) и природного газа оборудованы все жилые дома и административные здания.

Приборами учета воды домохозяйства оснащены частично (~63%). Наличие приборного учета энергетических ресурсов и воды является основным условием мотивации к повышению рационального использования данных ресурсов и энергосбережению в жилищном фонде. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был предусмотрен переход на полный приборный учет в жилищном фонде до 01.01.2015 года. На энергоэффективность жилого фонда большое влияние оказывает состояние ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем. Значительную долю жилищного фонда занимают дома до 1990-х годов постройки, многие из которых требуют текущих и капитальных ремонтов. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилом фонде ограничена зонами ответственности (собственники жилья, ведомственные помещения и т.п.). Таким образом, основным мероприятием подпрограммы является: – информационное обеспечение мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. А также, согласование мероприятий с программами энергосбережения и энергетической эффективности управляющих компаний и инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2025 годы»

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Срок испол-нения | ## Исполнитель | ## Целевой показа-тель | ## Источник финанси-рования | ## Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |  |  |
| ## Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Проведение термореновации помещений при капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений | ## 2017-2025 годы | ## Администрация Демянского муниципального района | ## 2.1.1. | ## бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | - | ## - |
| ## 1.2. | ## Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях района | ## 2017-2025 годы | Администрация Демянского муниципального района, комитет по образованию, управление культуры | ## 2.1.1. | ## внебюд-жетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ## 1.3. | ## Проведение замены ламп накаливания на энергосберегающие и установку систем автоматического управления освещением в муниципальных учреждениях | ## 2017-2025 годы | Администрация Демянского муниципального района, комитет по образованию, управление культуры | 2.1.1. | внебюд-жетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |
| ## 1.4. | ## Установка частотных преобразователей на скважинах | ## 2017-2025 годы | Администрация Демянского муниципального района | 2.1.1. | внебюд-жетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
| ## 1.5. | ## Установка общедомовых приборов учета холодной воды | ## 2017-2025 годы | Администрация Демянского муниципального района | 2.1.1. | внебюд-жетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |
| ## 1.6. | ## Промывка и опресовка систем отопления при подготовке к отопительному сезону | ## 2023-2025 | Администрация Демянского муниципального района | 2.1.1 | бюджет муници-пального района внебюд-жетные источники | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |
| ## 1.7. | ## Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках энергосбережения | ## 2023-2025 | Администрация Демянского муниципального района | 2.1.1 | бюджет муници-пального района | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |

VII. Порядок расчета значений целевых показателей                                           муниципальной программы или источники получения информации

| № | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность системы водоснабжения (км) | - | данные управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района (далее управление) |
| 2. | Протяженность системы водоотведения (км) | - | данные управления |
| 3. | Протяженность системы теплоснабжения (км) | - | данные управления |
| 4. | Процент изношенности систем водоснабжения | определяется как отношение протяженности изношенных сетей водоснабжения к общей протяженности сетей водоснабжения | данные управления |
| 5. | Процент изношенности системы водоотведения | определяется как отношение протяженности изношенных сетей водоотведения к общей протяженности сетей водоотведения | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 6. | Процент изношенности системы теплоснабжения | определяется как отношение протяженности изношенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей теплоснабжения | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, шт. жил.пом. | - | данные управления |
| 8. | Строительство объектов водоподачи | - | данные контрактной службы Администрации района |
| 9. | Сохранение вида услуг предоставляемых населению. Услуга общественной бани | - | данные комитета финансов Администрации района и ресурсоснабжающей организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Наличие сетей газоснабжения, км | - | данные управления |
| 11. | Количество обращений по отлову безнадзорных животных | - | данные управления по организационным и общим вопросам Администрации района |
| 12. | Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование | определяется как отношение количества учреждений, в которых проведено энергетическое обследование к общему количеству муниципальных учреждений района | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 13. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | определяется как отношение количества многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов к общему числу многоквартирных домов | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 14. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) | определяется как отношение жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов к общему количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 15. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой | определяется как отношение потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, к общему объему потребляемых | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) | природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями |  |
| 16. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов) | определяется как отношение тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источ-ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, к общему объему производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 17. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектро-станций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 18. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 19. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 20. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 21. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением (т, м3, Гкал, кВт·ч) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 23. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше (процентов) | определяется как отношение многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше к общему количеству домов | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 24. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 25. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 26. | Расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 27. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг. ут/Гкал) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 28. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | определяется как отношение энергоэффективных источников света в системах уличного освещения к общему количеству источников | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 29. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Количество энерго-сервисных договоров (контрактов), заклю-ченных органами мест-ного самоуправления, государственными (муни-ципальными) учрежде-ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, пред-метом которых является осуществление исполни-телем действий, направ-ленных на энергосбере-жение и повышение энергетической эффектив-ности использования энергетических ресурсов на территории Демянского района (единиц) | - | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 31. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (процентов) | определяется как отно-шение объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 32. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования (процентов) | определяется как отно-шение объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | данные управления и ресурсоснабжающей организации |
| 33. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) | определяется как отно-шение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке к общему объему воды, поданной в водопроводную сеть | данные управления и ресурсоснабжающей организации». |