Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.12.2022 № 1357

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление - Администрации района от 21.12.2016 № 843

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 843 «Об утверждении муниципальной программы Демянского городского поселения «Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы» (в редакции постановлений Администрации района от 01.06.2017 № 453, от 19.06.2017 № 506, от 07.07.2017 № 607,                от 20.12.2017 № 1266, от 10.09.2018 № 870, от 26.12.2018 № 1344,                    от 29.05.2019 № 443, от 24.07.2019 № 653, от 25.12.2019 № 1242,                       от 27.02.2020 №148, от 23.06.2020 № 505, от 24.12.2020 № 1146, от 28.12.2021 № 1282, от 25.02.2022 № 174):

1.1 Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2017-2024 годы» на «2017-2025 годы»;

1.2. Изложить муниципальную программу Демянского городского поселения «Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы», (далее муниципальная программа), утвержденную названным постановлением, в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и Информационном Бюллетене Демянского городского поселения, разместить на официальном сайте Демянского муниципального района

Глава района А.Н.Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 27.12.2022 № 1357 «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района 21.12.2016 № 843 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского городского поселения

«Газификация Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Демянского городского поселения

1. Наименование муниципальной программы: «Газификация Демянского городского поселения на 2017-2025 годы» (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

3. Соисполнители муниципальной программы: учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан, улучшение социально-экономических условий жизни населения. Создание условий для развития новых производств, повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Строительство газораспределительных сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Процент домовладений, подключенных к снабжению природным газом | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | Задача 2: Строительство тепловых сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Процент переведенных на природный газ котельных обеспечивающих подачу теплоносителя по вновь построенным тепловым сетям | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Задача3: Содержание и ремонт газовых, тепловых сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество мероприятий, обеспечивающих норматиное состояние линейных объектов для безаварийной эксплуатации (ед). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2025 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации ( тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 3965,2 |  | 768,7 |  | 4733,9 |
| 2018 |  |  | 135,00026 |  | 135,00026 |
| 2019 | 8830,9 |  | 1660 |  | 10490,9 |
| 2020 | 175,07519 |  | 342,54122 |  | 517,61641 |
| 2021 |  |  | 250 |  | 250 |
| 2022 |  |  | 400 |  | 400 |
| 2023 |  |  | 250 |  | 250 |
| 2024 |  |  | 250 |  | 250 |
| 2025 |  |  | 250 |  | 250 |
| ВСЕГО | 12971,17519 |  | 4306,24148 |  | 17277,41667 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

реализация мероприятий муниципальной программы позволит в период с 2017 по 2025 годы:

повысить уровень комфортности проживания граждан в многоквартирных и индивидуальных жилых домах: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, безопасность проживания, увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), снижение стоимости оказываемых услуг по газоснабжению за счет более низкой стоимости природного газа по сравнению с твердым топливом.

# I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели

муниципальной программы

Проблема газоснабжения является одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем и от ее решения во многом зависит степень развития благополучия населения Демянского городского поселения.

Не решив проблему газоснабжения, невозможно успешно  решать задачи экономического и социального  развития  общества.

В настоящее время газоснабжение Демянского городского поселения осуществляется сжиженным баллонным газом, стоимость которого в 20 раз превышает природный.

Муниципальная программа «Газификация Демянского городского поселения на 2017 -2025 годы» подготовлена в целях комплексного и системного подхода в решении финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов газификации Демянского городского поселения, эффективности организационных и технических мероприятий по газификации,

стимулирования эффективного газопотребления предприятиями и населением района.

Реализация настоящей муниципальной программы позволит:

создать условия для газоснабжения природным газом не газифицированного существующего жилищного фонда;

повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан;

создать условия для перевода на природный газ котельных;

создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности;

создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

создать условия для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Ценовое соотношение газ – уголь – мазут позволяет говорить о превосходстве газового топлива над твердым. Затраты на реконструкцию твердотопливных котельных с переводом на газовое топливо окупаются в течение 3-5 лет. Наличие газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения Демянского городского поселения, улучшить теплоснабжение жилых помещений, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства, развить инвестиционную привлекательность района.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения, основным инструментом решения которой становится развитие газификации.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

В 2019-2020 году строительство распределительных сетей газоснабжения осуществлено по трем направлениям:

ул. 30 Лет Победы, Дехтяренко, ул. Крупской;

ул.Ленина, Силина, 1Мая, К. Либкнехта, пер. Пожарный;

ул. Гагарина, Лесная, пер. Кооперативный;

ул. Парковой, ул. Восточной,

в 2022 году по ул. Крупской, Мирной

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать следующие возможные риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета поселения.

внутренние риски: мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы осуществляют:

непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы;

координацию мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации программы, исполнителей программы, целевых показателей муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

осуществляют общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, рассматривают результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации района отчет о финансировании муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации района.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача 1: Строительство газораспределительных сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей газопровода в п. Демянск в рамках подпрограммы «Газификация Новгородской области» в 2019-2024 годах, утвержденная Постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 267 «О государствен-ной программе Новгородской области «Улучше-ние жилищных | Администрация Демянского муниципального района (управле-ние строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства) учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства. | 2019-2020 | 1.1.1 | бюджет поселения областной бюджет |  |  |  |  | 1187,03 8830,9 |  | 23,53322 175,07519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
|  | условий граждан и повышение качес-тва жилищно-коммунальных услуг в Новгоро-дской области на 2019 - 2024 годы» на 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Изготовление проектно-сметной документации | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства. | 2017 | 1.1.1. | бюджет поселения областной бюджет |  |  | 441 3965,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка схемы газоснабжения поселения | Администрация Демянского муниципального района (управле-ние строительства и жилищно-ком-мунального хозя-йства) | 2019 | 1.1.1 | бюджет поселения |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1.4. | Работы по осуществлению строительного контроля и выполнения части функций технического заказчика |  | 2019 | 1.1.1 | бюджет поселения |  |  |  |  | 10,12531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Кадастровые работы по установке охранных зон газовых сетей | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2019-2020 | 1.1.1 | бюджет поселения |  |  |  |  | 83,83669 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Авторский надзор по строительству газораспределительных сетей газопровода в п. Демянск | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2019-2020 | 1.1.1 | бюджет поселения |  |  |  |  | 19,008 |  | 19,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Строительство тепловых сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей | Администрация Демянского муниципального района | 2017-2019 | 1.2.1 | бюджет посе-ления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  |  | (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)органи-зации, отбирае-мые на конкурс-ной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оплата строитель-но-технической экспертизы в отно--шении предмета муниципального контракта от 10.02.2014 года №0151300008813000018-0109734-01 на выполнение работ по строительству объекта «Тепловые сети п. Демянск Новгородской области» по делу № А44-966/2017 на депозитный счет арбитражного суда Новгородской области в счет вознаграждения эксперта | Администрация Демянского муни-ципального рай-она (управление строительства и жилищно-ком-мунального хозя-йства) организа-ции, отбираемые на конкурсной основе | 2017 | 1.3.1 | бюджет посе-ления |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Актуализация схемы теплоснаб-жения поселения | Администрация Демянского муни-ципального рай она (управление | 2019-2025 | 1.3.1 | бюджет поселе-ния |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  |  | строительства и жилищно-ком-- мунального хозя-йства) организа-ции, отбираемые на конкурсной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Содержание и ремонт газовых, тепловых сетей на территории Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Услуги по осуществлению содержания и ремонта газовых, тепловых сетей, страховой взнос по опасным производственным объектам, абонентское обслуживание опасных производственных объектов спасательным формированием | Администрация Демянского муни-ципального рай-она организации, отбираемые на конкурсной основе | 2017-2025 | 1.3.1. | бюд-жет посе-ления | 77,7 |  |  | 135,00026 |  | 250 | 275 |  |  | 250 |  | 400 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |
| 3.2 | Испытание на герметичность газопроводов п. Демянск | Администрация Демянского муниципального района;организации, отбираемые на конкурсной основе | 2017- 2019 | 1.3.1 | бюд-жет посе-ления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4733,9 |  |  | 135,00026 |  | 10490,9 | 517,61641 |  |  | 250 |  | 400 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |

V. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

| № | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент домовладений, подключенных к снабжению природным газом | определяется как отношение количества домовладений, подключенных к природному газу, к общем количества домовладений | данные управления строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации района |
| 2 | Процент переведенных на природный газ котельных обеспечивающих подачу теплоносителя по вновь построенным тепловым сетям | определяется как отношение количества котельных работающих на природном газе, к общему количеству котельных | данные управления строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации района |
| 3 | Количество мероприятий, обеспечивающих нормативное состояние линейных объектов для безаварийной эксплуатации (ед). | - | данные управления строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администрации района ». |