Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2022 № 1392

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление - Администрации района от 21.12.2016 № 851

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Демянского муниципального района, Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района                      от 21.12.2016 № 851 «Об утверждении муниципальной программы Демян-ского городского поселения «Благоустройство Демянского городского посе-ления на 2017-2024 годы» (в редакции постановлений Администрации района от 12.05.2017 № 396, от 09.06.2017 № 490, от 16.06.2017 № 505,                  от 07.07.2017 № 608, от 06.12.2017 № 1191, от 28.03.2018 № 257,                           от 26.04.2018 № 390, от 22.05.2018 № 459, от 22.06.2018 № 596, от 19.07.2018 № 700, от 09.08.2018 № 775, от 10.09.2018 № 872, от 24.10.2018 № 1057,                  от 25.12.2018 № 1333, от 14.03.2019 № 187, от 02.07.2019 № 583,                           от 24.07.2019 № 654, от 28.10.2019 № 986, от 24.12.2019 № 1218,                          от 28.02.2020 № 153, от 25.03.2020 № 251, от 01.06.2020 № 432, от 21.08.2020 № 666, от 29.12.2020 № 1173, от 16.03.2021 № 221, от 30.06.2021 № 613,                 от 22.09.2021 № 922, от 28.12.2021 № 1286, от 28.02.2022 № 175,                             от 05.05.2022 № 452, от 02.08.2022 № 771,от 15.09.2022 № 907, от 28.10.2022 № 1070) (далее муниципальная программа):

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2017-2024 годы» на «2017-2025 годы»;

1.2. Изложить муниципальную программу Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы», утвержденную названным постановлением, в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н.Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 30.12.2022 № 1392 |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 851 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: муниципальная программа Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы» (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

3. Соисполнители муниципальной программы: учреждения и предприятия различных форм собственности; обслуживающая организация; субъекты малого предпринимательства.

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Уличное освещение»;

«Озеленение»;

«Организация и содержание мест захоронения»;

«Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2025 годы»;

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1: Благоустройство Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Уличное освещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля светильников улич-ного освещения, оборудо-ванных приборами учета | 60 |  | 65 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | расхода электроэнергии, от общего количества свети-льников, освещающих до-роги общего пользования местн-ого значения (%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Увеличение количества светильников, освещающих улицы территории городск-ого поселения (%) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Задача 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля клумб и цветников, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля мест захоронений, содержащихся в надлежа-щем состоянии (%). | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля спиленных деревьев угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%). | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2.. | Площадь благоустраива-емой территории (м2) | 17250 | 17250 |  | 17250 |  |  | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 |
| 1.5. | Задача 5. Благоустройство территорий Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество благоустроен-ных дворовых территорий многоквартирных домов Демянского городского поселения (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Количество благоустроен-ных общественных терри-торий в Демянском горо-дском поселении (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Задача 6. Развитие территорий Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество утвержденных (откорректированных) пра-вил благоустройства Демя-нского городского поселе-ния, с учетом общес-твенных слушаний (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Количество утвержденных (откорректированных) муниципальных программ по благоустройству на 2017 год Демянского городского поселения, с учетом общес-твенных слушаний (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Количество разработанных и утвержденных муници- | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пальных программ по Фор-мированию современной городской среды на терри-тории Демянского город-ского поселения на 2018-2023 год, с учетом общес-твенных слушаний (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоус-тройства дворовой терри-тории многоквартирных домов в Демянском горо-дском поселении (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.5. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоус-тройства общественных тер-риторий в Демянском горо-дском поселении (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Задача 7. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество мероприятий по вовлечению населения в реа-лизацию проектов благоус-тройства (ед.) | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | районный бюджет | бюджет городского поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 393,040 | 669,231 |  | 6244,439 | 7,533 | 7314,243 |
| 2018 | 680,30204 | - |  | 7544,935 | - | 8225,23704 |
| 2019 | 660,75272 | 470,86578 |  | 7040,86866 | - | 8172,48716 |
| 2020 | 808,667 | - |  | 8216,6374 | - | 9025,3044 |
| 2021 | 59,00 | - |  | 6310,000 | - | 6369,000 |
| 2022 | 550,97598 | 433,36539 | 35879,977 | 8711,58463 | - | 45557,903 |
| 2023 |  | - |  | 7450,00 | - | 7450,00 |
| 2024 | 2551,29105 | - |  | 5750,00 | - | 8301,29105 |
| 2025 |  |  |  | 5750,00 |  | 5750,00 |
| Всего: | 5704,02879 | 1573,46217 | 35879,977 | 63018,46469 | 7,533 | 106183,458665 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения городского поселения.

I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства

территории городского поселения, приоритеты и цели политики

в данной сфере

На территории поселения задачи благоустройства решаются силами администрации, жителей, предпринимателей занимающихся обустройством территории прилегающей к торговым объектам. Благоустройство территории складывается из бюджета муниципального образования Демянское городское поселение.

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенного пункта.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселения. Ежегодно весной проводится месячник по благоустройству территории городского поселения, в котором принимают участие как предприятия и организации по уборке и очистке своих прилегающих территорий, так и граждане по уборке возле своих домовладений.

Также ежегодно проводится конкурс по благоустройству на лучшее здание, учреждение, конкурс на лучший дом по благоустройству, лучший цветник, приусадебный участок возле частных домовладений. Результаты данного конкурса подводятся на празднике «День поселка Демянск».

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Возникают вопросы по благоустройству и санитарному содержанию дворовых территорий. Имеются не обустроенные дворовые территории. С привлечением денежных средств бюджета поселения была обустроена дворовая территория возле многоэтажных домов по улице Карла Либкнехта, отремонтирована дворовая территория многоквартирных домов по улице Школьная.

Сбор и вывоз твердых коммунальных и промышленных отходов осуществляет специализированная организация. Но договора на вывоз отходов заключены не у всех, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством организации, расположенные на территории Демянского городского поселения.

В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Ежегодно производится замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. Расчет платы за уличное освещение рассчитывается как разница счетов, предъявленных ресурсоснабжающей организацией по показаниям счетчика и по нормативу. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Оформление и содержание цветников и клумб проводится по результатам открытого электронного аукциона, по предлагаемому проекту с учетом мест размещения клумб и плотности посадки растений.

Необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Благоустройство включает в себя и нецентрализованное водоснабжение населенных пунктов, ремонт существующих колодцев и строительство новых.

Данная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории:

совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Одним из главных приоритетов развития территории поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности современной среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территории, обустройство городских парков.

Необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется наибо

лее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы, которая позволит благоустроить облик территории Демянского городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия

для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год», по которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территории;

иные виды работ, установленные муниципальной программой.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать следующие возможные риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета поселения;

внутренние риски: мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе. Указанные риски являются сложноуправляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю информацию о подготовке годового отчета до 01 марта года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и  сельскому хозяйству Администрации района.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль-ной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Уличное освещение» | Администрация Демянского рай-она (управление строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства) | 2017-2025 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет городского поселения | 3000 | 4400,00 | 2700,00 | 2530,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| 2. | Задача 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограм-мы «Озеленение» | Администрация Демянского рай-она (управление строительства и жилищно-ком-мунального хозяйства) | 2017-2025 годы | 1.2.1 | бюджет городского поселения | 349,6 | 350,00 | 350,00 | 398,00 | 300,00 | 550 | 450 | 450 |  | 450 |  |
| 3. | Задача 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограм-мы «Организация | Администрация Демянского | 2017-2025 | 1.3.1 | бюджет городского | 400,4 | 582,00 | 506,114 | 500 | 510 | 1661,58463 | 700,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
|  | и содержание мест захоронения» | района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | годы |  | поселения федераль-ный бюджет областной бюджет |  |  | 470,86578 134,53422 |  |  | 433,36539 98,06898 |  | 551,29105 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограм-мы «Прочие мероприятия по благоуст-ройству горо-дского посе-ления на 2017-2025 годы» | Администрация Демянского ра-йона (управле-ние строитель-ства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2017-2025 годы | 1.4.1-1.4.2 | бюджет городского поселения бюджет района областной бюджет | 2413,134 | 2212,93504 680,30204 | 3484,75466 526,2185 | 4788,6374 808,667 | 3000 59,00 | 4000 35879,977 452,907 | 3800 | 2300 |  | 2300 |  |
| 5. | Задача 5. Благоустройство территорий Демянского городского поселения Задача 6.Развитие территорий Демянского городского поселения Задача 7. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограм-мы «Форми-рование сов-ременной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» | Администрация Демянского ра-йона (управле-ние строитель-ства и жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 1.5.1, 1.5.2,1.6.1, 1.6.2,1.6.3,1.6.4, 1.6.5,1.7.1 | федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет городского поселения внебюд-жетные источники | 669,231 393,040 81,305 7,533 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Бюджет городского поселения Областной бюджет Федеральный бюджет Районный бюджет Итого по программе |  |  |  |  |  | 7314,243 7314,243 | 7544,935 680,30204 8225,23704 | 7040,86866 660,75272 470,86578 8172,48716 | 8216,6374 808,667 9025,3044 | 6310 59,00 6369 | 8711,58463 550,97598 433,36539 35879,977 45575,903 | 7450,0 7450,0 |  | 5750 2551,29105 8301,29105 |  | 5750 5750 |

V. Подпрограмма

«Уличное освещение»

муниципальной программы Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и  жилищно-коммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности; обслуживающая организация; субъекты малого предпринимательства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля светильников уличного освещения, оборудованных при-борами учета расхода электроэнергии, от об-щего количества све-тильников, освеща-ющих дороги общего пользования местного значения (%). | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2. | Увеличение количес-тва светильников, освещающих улицы территории городс-кого поселения (% ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет городского поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 |  |  | 3000 |  | 3000 |
| 2018 |  |  | 4400 |  | 4400 |
| 2019 |  |  | 2700 |  | 2700 |
| 2020 |  |  | 2530 |  | 2530 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 2022 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 2023 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 2024 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 2025 |  |  | 2500 |  | 2500 |
| Всего: |  |  | 25130 |  | 25130 |

Сетью наружного освещения территория поселения оснащена недостаточно. Проблема заключается в недостаточности количества светильников, необходимости восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах городского поселения.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

основной целью реализации подпрограммы является обеспечение необходимого уровня благоустройства и необходимого уличного освещения, в соответствии с потребностями населения городского поселения;

данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства.

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрог-раммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для освещения улиц, материалы | Администрация Демянс-кого муниципального рай-она (управление строител-ьства и жилищно-комму-нального хозяйства); учре-ждения и предприятия различных форм собствен-ности; обслуживающая организация; субъекты малого предприни-мательства. | 2017-2025 | 1.1-1.2. | бюджет городского поселения | 3000 | 2750 | 2000 | 2530 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1.2. | Замена фонарей уличного освещения | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018- 2025 | 1.1-1.2. | бюджет городского поселения |  | 1650 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 3000 | 4400 | 2700 | 2530 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

VI. Подпрограмма

«Озеленение»

муниципальной программы Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности; обслуживающая организация; субъекты малого предпринимательства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной

программы:

| № п/п | Задачи подпро-граммы, наимено-вание и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля клумб и цветников, содержа-щихся в надлежа-щем состоянии (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | - | 349,6 | - | 349,6 |
| 2018 | - | - | 350 | - | 350 |
| 2019 | - | - | 350 | - | 350 |
| 2020 |  |  | 398 |  | 398 |
| 2021 |  |  | 300 |  | 300 |
| 2022 |  |  | 550 |  | 550 |
| 2023 |  |  | 450 |  | 450 |
| 2024 |  |  | 450 |  | 450 |
| 2025 |  |  | 450 |  | 450 |
| Всего: | - | - | 3647,6 | - | 3647,6 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

содержание клумб и цветников в надлежащем состоянии;

совершенствование эстетического состояния территории поселения;

увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;

увеличение площади цветочного оформления.

Мероприятия подпрограммы «Озеленение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение следую-щих видов работ: оформление клумб и цветников, посадка рассады цветов, посев газонной травы; уход за газонами, клумбами, цветниками; приобретение семян, луковиц, рассады цветов. содержание газонов и цветников | Администрация Демянского района (управление строи-тельства и жилищ-но-коммунального хозяйства), учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства. | 2017-2025 | 1.1 | бюджет городс-кого поселе-ния | 349,6 | 350 | 350 | 398 | 300 | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 349,6 | 350 | 350 | 398 | 300 | 550 | 450 | 450 | 450 |

VII. Подпрограмма

«Организация и содержание мест захоронения»

муниципальной программы Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление  строительства и  жилищно-коммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля мест захороне-ний, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2025 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет городского поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | - | 400,4 |  | 400,4 |
| 2018 | - | - | 582 |  | 582 |
| 2019 | 134,53422 | 470,86578 | 506,114 |  | 1111,514 |
| 2020 |  |  | 500 |  | 500 |
| 2021 |  |  | 510 |  | 510 |
| 2022 | 98,06898 | 433,36539 | 1661,58463 |  | 2193,019 |
| 2023 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |
| 2024 | 2551,29105 |  | 500,00 |  | 3051,29105 |
| 2025 |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
| Всего: | 2783,89425 | 904,23117 | 5860,09863 |  | 9548,22405 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

конечным результатом реализации подпрограммы будет являться содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения»

| № п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение следую-щих видов работ: содержание гражданского кладбища: очистка и вывоз мусора, благоустройство, подсыпка дороги, регистрация умерших, отвод места захоронения, расчистка дополнительной площади; содержание воинских захоронений: очистка и вывоз мусора, благоустройство. | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-ко-ммунального хозяйства), учреждения и предприятия различных форм собстве-нности. | 2017-2025 | 1.1 | бюджет городского поселения | 400,4 | 582 | 500 | 500 | 510 | 1304 | 700 | 500 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | восстановление и благоустройство, установка мемори-ального знака по объекту «Братская могила советских воинов-саперов, погибших при раз-минировании терри-тории Демянского района, май-июнь 1946, п. Демянск, ул. Кооперативная (гражданское кладбище)» | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства),учрежде-ния и предпри-ятия различ-ных форм соб-ственности | 2019 | 1.1 | федераль-ный бюджет областной бюджет бюджет городского поселения |  |  | 235,43289 67,26711 3,057 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | восстановление и благоустройство, установка мемори-ального знака по объекту «Братская могила воинов Сов-етской Армии, поги-бших в боях с немец-ко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг» располо-женного по адресу: Новгородская область, Демянский район, п. Демянск, ул. 1 Мая | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-коммуналь-ного хозя-йства),учреждения и предпри-ятия различ-ных форм соб-ственности | 2019 | 1.1 | федераль-ный бюджет областной бюджет бюджет городского поселения |  |  | 235,43289 67,26711 3,057 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обустройство и восстановление воинских | Админис-трация Де-мянского | 2022-2024 | 1.1 | общий объ-ем финан-сирования |  |  |  |  |  | 679,019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | захоронений | района (управ-ление строите-льства и жили-щно-коммуна-льного хозя-йства),учреж-дения и предп-риятия различ-ных форм собственности |  |  | в т.ч: областной бюджет федераль-ный бюджет бюджет городского поселения бюджет городского поселения сверх сог-лашения |  |  |  |  |  | 98,06898 433,36539 3,58463 144,0 |  |  |  |
| 1.5. | Разработка и проверка достоверности сметной документации | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-ко-ммунального хозяйства), уч-реждения и предприятия ра--зличных форм собст-венности | 2022-2024 | 1.1 | бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Разработка дизайн-проекта обустройство и восстановление воинских захоронений | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-ко-ммунального хозяйства),уч-реждения и предприятия различных форм собст-венности | 2022 | 1.1 | бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет областной бюджет бюджет поселения | 400,4 | 582 | 470,86578 134,53422 506,114 | 500 | 510 | 433,36539 98,06898 1661,58463 | 700 | 2551,29105 500 | 500 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 400,4 | 582 | 1111,514 | 500 | 510 | 2193,019 | 700 | 3051,29105 | 500 |

VIII. Подпрограмма

«Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения

на 2017-2025 годы» муниципальной программы                                             Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности; обслуживающая организация; субъекты малого предпринимательства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля спиленных деревьев угрожаю-щих жизни людей и зданиям организа-ций, учреждений (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь благоуст-раиваемой терри-тории (м2) | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федера-льный бюджет | районный бюджет | бюджет городского поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2017 |  |  |  | 2413,134 |  | 2413,134 |
| 2018 | 680,30204 |  |  | 2212,935 |  | 2893,23704 |
| 2019 | 526,2185 |  |  | 3484,75466 |  | 4010,97316 |
| 2020 | 808,667 |  |  | 4788,6374 |  | 5597,3044 |
| 2021 | 59,00 |  |  | 3000,0 |  | 3059,0 |
| 2022 | 452,907 |  | 35879,977 | 4000,0 |  | 40332,884 |
| 2023 |  |  |  | 3800,0 |  | 3800,0 |
| 2024 |  |  |  | 2300,0 |  | 2300,0 |
| 2025 |  |  |  | 2300,0 |  | 2300,0 |
| Всего: | 2527,09454 |  | 35879,977 | 28299,46106 |  | 66706,5326 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха, подготовка поселения к ярмаркам, празднование Нового года, Дня Победы, Дня поселка;

повышение общего уровня благоустройства поселения.

Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение следующих видов работ: сбор и вывоз мусора, листвы; ручная и механизированная уборка дорожек, площади, парка, мест отдыха; спиливание деревьев; содержание и ремонт | Администра-ция Демянск- ого района (управление строительства и жилищно- коммунального хозяйства), учреждения и предприятия различных форм собственности. | 2017-2025 | 1.1-1.2 | бюджет городс-кого поселения | 2413,134 | 2246,7 | 2431,9635 | 4343,0 | 2975,0 | 3760,0 | 4000,0 | 2300,0 | 2300,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обществен-ных колод-цев; скашивание травы на обществен-ных террито-риях; содержание объектов бла-гоустройства; установка би-отуалетов; подготовка мест для про-ведения куль-турно-мас-совых меро-приятий; проведение дезинсекци-онных меро-приятий по обработке временных и постоянных водоемов являющихся местами массового выплода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комаров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского; зимнее содер-жание подъе-здов к школь-ным, дошко--льным и соц. учреждениям анализы воды в местах купания дезинсекция от клещей открытой территории рп.Демянск установка знаков туристской навигации; работы по благоустрой-ству терри-торий общего пользования в целях предот-вращения |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 92,5 338,983 |  | 152,907 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | влияния уху-дшения эко-номической ситуации на развитие от-раслей эконо-мики, профи-лактики и устранения последствий распростране-ния корона-вирусной инфекции; организация работ (по бла-гоустройству территорий общего поль-зования: убо-рка и благо-устройство территории, сбор мусора, озеленение, окос травы и уход за зеле-ными насаж-дениями, дезинфекция) (далее рабо-ты), связан-ных с предо-твращением влияния уху- |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | 678,977 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | дшения эко-номической ситуации на развитие от-раслей эко-номики первоочеред-ные расходы по благоуст-ройству содержание и строительст-во пешеход-ных дорожек и прочие ме-роприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройс-тво террито-рии ТОС«д.44 ул. К.Либкне-хта п. Демянск» и установка ул-ичных спорти-вных тренаже-ров и игров-ого оборудо-вания для детей | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 1.1-1.2 | бюджет городс-кого поселения |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 54,15102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройс-тво террито-рии ТОС | Администра-ция Демянск-ого района | 2018 | 1.1-1.2 | бюджет городск-ого посе-ления |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | «д.46 ул. К.Либкне-хта п. Демянск» и установка ул-ичных спорти-вных тренаже-ров и игров-ого оборудо-вания для детей | (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  | областной бюджет |  | 54,15102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения в Демянском городском поселении Демянского муниципального района | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2018 | 1.1-1.2 | бюджет городс-кого поселения |  | 63,555 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приоритет-ный проект «Народный бюджет» в ра-мках благо-устройства центра поселка Демянск | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2019- 2020 | 1.4.2 – 1.5.2 | общий объем |  |  | 1046,25166 | 728,3214 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. бюджет городс-кого поселения в рамках соглаше-ния |  |  | 474,75050 | 307,684 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 474,75050 | 307,684 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городс-кого поселения сверхсог-лашения |  |  | 96,75066 | 112,9534 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Благоустройс-тво террито-рии ТОС «д. 21 – 52 ул. Энтузиас-тов п. Демянск» установка иг-рового обору-дования для детей | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 1.4.2 – 1.5.2 | бюджет городс-кого поселения |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 51,468 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Благоустройс-тво памятного знака, распо-ложенного в парке п. Демянск | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 1.4.2 – 1.5.2 | бюджет городск-ого поселения |  |  | 293,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Благоустройс-тво террито-рии контей-нерных площадок | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно- | 2019-2022 | 1.4.2 | бюджет городс-кого поселения |  |  | 118,69 |  |  | 140,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Благоустройс-тво основания постамента памятника Ленину | Администра-ция Демянск-ого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2019 | 1.4.2 – 1.5.2 | бюджет городск-ого поселения |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Благоустройс-тво террито-рии ТОС «д. 17 ул. Школьная п. Демянск» установка иг-рового обору-дования для детей | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 1.4.2 – 1.5. | бюджет городс-кого поселения |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 69,5 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Благоустройство территории ТОС «д. 6,7,9 пер. Молодежный п. Демянск» установка игрового оборудования для детей | Администра-ция Демянск-ого района (уп-равление стро-ительства и жи-лищно-комму-нального хоз-яйства | 2021 | 1.4.2 – 1.5. | бюджет городс-кого поселения |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 59,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Благоустройс-тво террито-рии ТОС | Администра-ция Демянск-ого района | 2022 | 1.4.2 – 1.5. | бюджет городс-кого |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | «д. 1,3,5 пер. Молодежный п. Демянск» установка игрового оборудования для детей | (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 1.13 | Благоустройс-тво террито-рии ТОС «д. 17 ул. Школьная п. Демянск» установка игрового оборудования для детей | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-ко-ммунального хозяйства | 2022 | 1.4.2 – 1.5. | бюджет городс-кого поселения |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 1.14 | Благоустройс-тво набереж-ной реки Явонь в поселке Демянск на 2022 год | Администра-ция Демянс-кого района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 1.4.2 – 1.5. | районный бюджет |  |  |  |  |  | 35201.0 |  |  |  |
| бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 2413,134 | 2212,93504 | 3484,75466 | 4788,6374 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35879,978 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 680,30204 | 526,2185 | 808,667 | 59,0 | 452,907 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 2413,134 | 2893,23704 | 4010,97316 | 5597,3044 | 3059,0 | 40332,884 | 4000,0 | 2300,0 | 2300,0 |

IX. Подпрограмма

«Формирование современной городской среды на территории                                   Демянского городского поселения на 2017 год»

муниципальной программы Демянского городского поселения

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муници-пального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, являющаяся исполнителем работ по благоустройству п. Демянск по муниципальному контракту; субъекты малого предпринимательства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий Демянского городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Демянского городского поселения (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий Демянского городского поселения (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Развитие территорий Демянского городского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Количество утвержденных (откорректированных) правил благоустройства Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество утвержденных (откорректированных) муниципальных программ по благоустройству на 2017 год Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество разработанных муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в Демянском городском поселении (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в Демянском городском поселении (ед.) | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Количество мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства (ед.) | 1 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 393,040 | 669,231 | 81,305 | 7,533 | 1151,109 |
| Всего: | 393,040 | 669,231 | 81,305 | 7,533 | 1151,109 |

Средства областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 1 единицу;

увеличение благоустроенных общественных территорий Демянского городского поселения на 1 единицу.

Минимальный перечень работ по благоустройству предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией, нормативной стоимостью, согласно постановления Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»:

| № п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Ед. измерения | Стоимость, не более, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня | кв.м | 1,55 |

| 2. | Установка фонарных столбов | ед. | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Установка скамеек | ед. | 5,0 |
| 4. | Установка урн | ед. | 2,0 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняемый по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей стоимости работ с софинансированием за счет средств субсидии бюджетов других уровней в размере 10 процентов от общей стоимости работ, возможным софинансированием из бюджета городского поселения в размере           5 процентов от общей стоимости работ и нормативной стоимостью не более:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) - 112,6 тыс. рублей;

оборудование автомобильных парковок (кв. м) - 2,1 тыс. рублей;

озеленение территорий (кв. м) - 0,3 тыс. рублей;

Работы должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Условия о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству:

размер средств, при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории.

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 1 |
| 2. | Для финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 90 |

6.1. Аккумулирование средств осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 3 к подпрограмме).

Мероприятия подпрограммы

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Демянского городского поселения Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году (приложение № 1 к подпрограмме) | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности | 2017 | 1.1 | областной бюджет федеральный бюджет бюджет поселения внебюджетные источники | 262,027 446,154 37,669 7,533 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий Демянского городского поселения Перечень общественных территорий Демянского городского поселения подлежащих благоустройству в 2017 году (приложение № 2 к подпрограмме) | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 | 1.2 | областной бюджет федеральный бюджет бюджет поселения внебюджетные источники | 131,013 223,077 18,636 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Разработка и проверка сметной документации | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  |  | 2017 | 1.1-1.2 |  |  | бюджет поселения |  | 25,00 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Развитие территорий Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение (корректировка) Правил благоустройства Демянского городского поселения |  | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  | 2017 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Утверждение (корректировка) муниципальной программы по благоустройству на 2017 год Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний |  | Администрация Демянсого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  | 2017 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и утверждение муниципальной программ по формированию современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2022 год, с учетом общественных слушаний |  | Администрация Демянсого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов на территории Демянского городского поселения * |  | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  | 2017 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Демянского городского поселения |  | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального |  | 2017 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и реализация мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий |  |  | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание раздела на официальном сайте района для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству |  |  | Администрация Демянск-ого муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,109 | 0 | 0 |

* -Утверждение дизайн – проекта благоустройства дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирования современной городской среды Демянского городского поселения на 2017 год»  (приложение № 4 к подпрограмме)

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» |
| --- | --- |

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории, которых подлежат благоустройству в 2017 году

| № п/п | Адрес МКД | Перечень видов работ по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1. | дом № 74 по ул. 1 Мая п. Демянск | ремонт дворовых проездов |

|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» |
| --- | --- |

Перечень общественных территорий Демянского городского поселения

подлежащих благоустройству в 2017 году

| № п/п | Адрес, расположение муниципальной территории | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | п. Демянск на пересечении улиц Ленина и Урицкого | ремонт стационарной уличной сцены |

|  | Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» |
| --- | --- |

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Демянского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

1.2.1. Трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

1.2.2. Трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

1.3.1. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена в размере не менее 1% от стоимости проведения работ;

1.3.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена в размере не более 90% от стоимости проведения работ.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если подпрограммой «Формирование современной городской среды Демянского городского поселения на 2017 год» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый лицевой счет обслуживающей организации выполняющей работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома. В 2017  году с согласия, установленного решением собственников жилых помещений, для этого уполномочивается общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (далее – обслуживающая организация).

3.2. Обслуживающая организация заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории, исходя из установленного финансового участия.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется соглашением, заключенным собственниками общего имущества многоквартирного дома с обслуживающей организацией.

3.4. Обслуживающая организация обеспечивает учет поступающих от

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Указанные данные подлежат ежемесячному опубликованию на сайте Администрации Демянского района в разделе «Городское поселение» в папке «Благоустройство».

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на:

3.5.1. Финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

3.5.2. Финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по факту выполнения работ, после подписания акта выполненных работ со стороны заинтересованных лиц (старшего по дому) и представителя Администрации района.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Демянского муниципального района, на основании соглашения, заключённого с организаций осуществляющей аккумулирование денежных средств.

4.2. Обслуживающая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

4.2.3. Не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

4.2.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством, являющихся препятствием для исполнения работ по благоустройству.

4.3. Обслуживающая организация представляет Администрации Демянского муниципального района информацию о расходовании средств, аккумулированных для финансирования расходов на проведение работ по благоустройству в срок до 30 декабря 2017 года.

45

|  | Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» |
| --- | --- |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная подпрограмма).

- 2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Де-мянского муниципального района (комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) и включает следующие этапы:

  - 2.1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, соб-ственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-вой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

  - 2.2. Подготовка дизайн-проектов;

  - 2.3. Направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

  - 2.4. Согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

- 3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых террито-рий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную подпрограмму, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

- 4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документа-ции и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благо-устройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. Дизайн - проект должен быть разработан с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

- 6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муници-пального района в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

- 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректи-руется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

- 8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтере-сованных лиц к дизайн-проекту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

- Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки диза-йн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципаль-ную подпрограмму.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверж-дении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

X. Порядок

расчета значений целевых показателей муниципальной программы               или источники получения информации

| № | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля светильников уличного освещения, оборудованных приборами учета расхода электроэнергии, от общего количества светильников, освещающих дороги общего пользования местного значения (%) | определяется, как отношение количества светильников уличного освещения, оборудованных приборами учета расхода электроэнергии к общему количеству светильников уличного освещения | данные управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района |
| 2. | Увеличение количества светильников, освещающих улицы территории городского поселения (%) | определяется, как отношение количества вновь установленных светильников к общему количеству имеющихся светильников уличного освещения | данные управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района |
| 3. | Доля клумб и цветников, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | определяется, как отношение площади цветников, содержащихся в надлежащем состоянии к общей площади цветников | данные управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района |
| 4. | Доля мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | определяется, как отношение количества мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии к общему количеству мест захоронений | данные управления муниципальным имуществом Администрации района |
| 5. | Доля спиленных деревьев угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%). | определяется, как отношение количества спиленных деревьев угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений к общему количеству аварийных деревьев | данные управления муниципальным имуществом Администрации района |
| 6. | Площадь благоустраивае-мой территории (м2) | - | данные управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района». |