Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2022 № 553

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление - Администрации района от 21.12.2016 № 850

В соответствии с постановлением Администрации района от 03.12.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации» (в редакции постановления Администрации района от 18.11.2019 № 1077, от 23.03.2021 № 247) Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 850 (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017                № 140, от 03.04.2017 № 252, от 23.05.2017 № 419, от 30.08.2017 № 778,                                         от 12.12.2017 № 1198, от 28.12.2017 № 1306, от 06.02.2018 № 106,                                                                            от 13.02.2018 № 126, от 22.03.2018 № 233, от 19.06.2018 № 583, от 24.12.2018 № 1309, от 02.04.2019 № 247, от 23.04.2019 № 330, от 24.05.2019 № 425,                от 20.06.2019 № 552, от 18.07.2019 № 625, от 23.09.2019 № 847, от 24.12.2019 № 1220, от 27.02.2020 № 145, от 22.04.2020 № 336, от 22.05.2020 № 416,                 от 02.07.2020 № 524, от 20.10.2020 № 889, от 24.12.2020 № 1147,                         от 16.02.2021 № 123, от 12.04.2021 № 321, от 20.10.2021 № 989, от 25.11.2021 № 1141, от 28.12.2021 № 1285,от 02.03.2022 № 188, от 04.04.2022                          № 326) (далее муниципальная программа):

1.1 Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 58,6 | 3252,2 |  | 3310,8 |
| 2023 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| 2024 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| итого | 7844,57067 | 16922,82569 |  | 24767,39636»; |

1.2 Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению);

1.3 В разделе «V.Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы» муниципальной программы (далее подпрограмма)

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджет-ные средства | Всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 58,6 | 3252,2 |  | 3310,8 |
| 2023 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| 2024 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| итого | 7844,57067 | 16922,82569 |  | 24767,39636»; |

1.3.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы» в прилагаемой редакции (приложение №2 к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н. Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 31.05.2022 № 553 |
| --- | --- |

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструк-туры Демянск-ого муници-пального района на 2017 – 2024 годы» | управление строи-тельства и жили-щно-коммуналь-ного хозяйства Администрации Демянского муниципального района, Админи-страции сельских поселений (по согласованию) | 2017-2024 годы | 1.1.1.,1.1.2.; 1.1.3.;1.1.4. ; 1.5.,1.1.6., 1.1.7, 1.1.8.,1.2.1. | бюджет муници-пального района областной бюджет | 1614,039 3657,771 | 1448,931 2077,263 | 2312,08075 850,36145 | 2573,46599 400,07522 | 2841,70895 683,3 | 3252,2 58,6 | 1440,2 58,6 | 1440,2 58,6 |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение на террито-рии Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы» | управление строи-тельства и жили-щно-коммуналь-ного хозяйства Администрации Демянского муни-ципального района, Админи-страции сельских поселений, управление культуры и молодёжной политики Адми-нистрации муни-ципального района, комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района | 2017 -2024 годы | 2.1.1. | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 31.05.2022 № 553 |
| --- | --- |

«Мероприятия подпрограммы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы»

| ## № ## п/п | ## Наименование ## мероприятия | ## Срок ## испо-лне-ния | ## Исполнитель | ## Целевой показа-тель | ## Источник финанси-рования | ## Объемы финансирования, ## тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | Содержание централизованных и не центра-лизованных систем водоснабжения, водо-отведения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуаций в сроки, установленные законодательством | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципаль- ## ного района | ## 1.1.1. ## 1.1.2. ## 1.1.4. ## 1.1.5. | ## бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  | ## средства МУП Демянского муници-пального района «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | Разработка проектно-сметной документации строительства водоснаб-жения д. Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8. | ## бюджет муници-пального района | 69,628 |  |  |  |  |  |  |  |

| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.3. | Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8. | ## бюджет муниципаль-ного района | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.4. | Строительство объекта «Водоснабжение д. Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8. | ## бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет | 789,741 789,741 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.5. | Обеспечение предо-ставление услуг по водоснабжению и водоотведению надлежащего качества | ## 2017-2024 | ## МУП Демянского муниципального района «Водоканал» | ## 1.1.1. ## 1.1.2. | ## средства МУП Демянского муниципаль-ного района «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.6. | Содержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии и устранение авари-йных ситуации в сроки, установлен-ные законодатель-ством | ## 2017-2024 | ## ООО «ТК Новгородская» | ## 1.1.3. 1.1.6. | ## средства ООО «ТК Новгородс-кая» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.7. | Обеспечение предоставление услуг по тепло-снабжению надлежащего качества | ## 2017-2024 | ## ООО «ТК Новгородская» | ## 1.1.3. ## 1.1.6 | ## средства ООО «ТК Новгородс-кая» |  |  |  |  |  |  |  | ## ». |
| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ## 1.8. | Уплата взносов на капитальный ремонт, капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилого фонда | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципаль-ного района | ## 362,4 | ## 396 | ## 431,19013 | ## 589,96819 | ## 822,9 | ## 688,2 | ## 490,2 | ## 490,2 |
| ## 1.9. | Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | 2017-2024 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  |  | ## 331,0 | ## 273,87966 |  |  |  |  |
| ## 1.10. | Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях признания его маневренным | 2017-2020 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  | ## 85,0 | ## 5,0 |  |  |  |  |  |
| ## 1.10.1. | Оценка рыночной стоимости 1м2 аварийного жилого дома, расположен-ного по адресу Новгородская область, Демянский район, с. Лычково, ул. 30Лет ВЛКСМ, д.2 | 2019 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципаль-ного района |  |  | ## 5,0 |  |  |  |  |  |

| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.11. | Проведение экспертизы с целью проведения оценки жилого помещения, многоквартирных домов установленным требованиям | 2018- 2020 | Администрация муниципального района | 1.1.7 |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | ## 50 |  |  |  |  | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.12. | Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения | 2018-2024 | Администрация муниципального района | 1.1.9 |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | ## 388 |  | ## 1000,0 |  |  | ## 675,280 | ## 442,4 |  |  | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |
| ## 1.13. | Ремонт и очистка объектов нецентра-лизованного водоснабжения населения | 2019-2020 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района (софинансирование) ## областной бюджет |  |  |  |  |  | ## 43,9048 ## 395,14318 |  |  | ## 32,28614 ## 290,57522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11.14. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения | 2019-2022 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  | 33,10115 |  |  |  | ## 160,00 |  |  | ## 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
|  | населения/ |  |  |  |  | ## областной бюджет сверх соглашения |  |  |  |  |  | ## 297.91027 |  |  |  | ## 480,00 ## 30,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.15. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водопод-готовки и подачи воды | 2022 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.16. | Капитальный ремонт сетей централизован-ного водоснабжения, объектов водоподго-товки и подачи воды | 2019 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет |  |  |  |  |  | ## 17,47867 ## 157,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.17. | Проверка достоверности сметной стоимости по объектам водоснабжения | 2019-2022 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. ## 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  | ## 25,0 |  |  | ## 15,0 | ## 15,00 |  |  | ## 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.18. | Проведение анализов воды | 2020 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1. ## 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.19. | Реализации муници-пального проекта «Хозяин двора», выплата гранта по | 2020- 2021 | Администрация муниципального района | ## 1.1.10. |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 50,0 | ## 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
|  | конкурсу «Лучший проект благоустрой-ства дворовой территории много-квартирных жилых домов Демянского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.20. | Капитальный ремонт системы канализации по ул. Буденного от д. №5 по ул. Школь-ная п. Демянск | 2020- 2021 | Администрация муниципального района | ## 1.1.2. |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 550,00 | ## 432,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.21. | Работы по разработ-ке проектов охран-ных зон артези-анских скважин | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.22. | Оплата задолжен-ности по решению Арбитражного суда | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,38887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.23. | Оценка жилых помещений, многоквартирных домов с целью определения выкупной стоимости | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.24. | Мероприятия проводимые в рамках реализации кластерного проекта «Спасем планету вместе» | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |
| ## 1.25. | Выплата возмещений физическим лицам-собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда на основании заключенных с ними соглашений | ## 2021-2022 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.1.7 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,0 |  |  | 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.26. | Создание и (или) обустройство конте-йнерных площадок для накопления твердых коммуналь-ных отходов в рамках осуществле-ния отдельных государственных полномочий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммуналь-ных | ## 2022 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.1.7 |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Разработка проектно-сметной документа-ции строительства распределительных сетей газификации | ## 2017-2022 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| ## 2.2. | Техническое обслу-живание, ремонт газораспределитель-ных сетей, страховой взнос по опасным производственным объектам, проверка смет, абонентское обслу-живание ОПО, проведение экспер-тизы с целью опреде-ления возможности безопасной эксплуа-тации газопровода | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  | 50 |  | 250 |  | 320 |  | 380,0 |  |  | 307,75808 |  |  | 830,0 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |
| ## 2.3. | Строительство газораспределитель-ного газопровода по объекту «Строитель-ство газораспреде-лительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | ## 2017-2018 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района ## областной бюджет |  | 318,670 2868,030 |  | 230,807 2077,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.4. | Строительный контроль по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | ## 2018 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  | 49,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | 2 | ## 3 | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| ## 2.5. | Кадастровые работы по установке охранных зон газовых сетей | ## 2019 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.2.1 |  | ## бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  | 105,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | Задача 3 предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | ## 2019 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.3.1 |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ## 2020-2024 | ## Администрация муниципального района |  | ## 1.3.1 |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 109,5 |  |  |  | 52,1 |  |  | 58,6 |  |  | 58,6 |  |  | 58,6 |
| ## Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 5271,81 |  | 3526,194 |  | 3162,4422 | 2973,54121 |  |  |  | 3525,00895 |  |  | 3310,8 |  |  | 1498,8 |  |  | 1498,8 ». |