Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.03.2022 № 188

р.п. Демянск

- О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 850

В соответствии с постановлением Администрации района от 03.12.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации» (в редакции постановлений Администрации района от 18.11.2019 № 1077, от 23.03.2021 № 247) Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 850 (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017      № 140, от 03.04.2017 № 252, от 23.05.2017 № 419, от 30.08.2017 № 778, от 12.12.2017 № 1198, от 28.12.2017 № 1306, от 06.02.2018 № 106, от 13.02.2018 № 126, от 22.03.2018 № 233, от 19.06.2018 № 583, от 24.12.2018 № 1309, от 02.04.2019 № 247, от 23.04.2019 № 330, от 24.05.2019 № 425, от 20.06.2019    № 552, от 18.07.2019 № 625, от 23.09.2019 № 847, от 24.12.2019 № 1220, от 27.02.2020 № 145, от 22.04.2020 № 336, от 22.05.2020 № 416, от 02.07.2020   № 524, от 20.10.2020 № 889, от 24.12.2020 № 1147, от 16.02.2021 № 123, от 12.04.2021 № 321, от 20.10.2021 № 989, от 25.11.2021 № 1141, от 28.12.2021 № 1285) (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 58,6 | 2797,2 |  | 2855,8 |
| 2023 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| 2024 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| Итого | 7844,57067 | 16467,82569 |  | 24312,39636»; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 400,07522 | 2573,46599 |  | 2973,54121 |
| 2021 год | 683,3 | 2841,70895 |  | 3525,00895 |
| 2022 год | 58,6 | 2797,2 |  | 2855,8 |
| 2023 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| 2024 год | 58,6 | 1440,2 |  | 1498,8 |
| Итого | 7844,57067 | 16467,82569 |  | 24312,39636»; |

1.3.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы» в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Первый заместитель

Главы Администрации Н.В.Шенгоф

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации района от 02.03.2022 № 188 |
| --- | --- |

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль-ной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, администрации поселений | 2017-2024 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1 | бюджет муниципаль-ного района областной бюджет | 1614,039 3657,771 | 1448,931 2077,263 | 2312,08075 850,36145 | 2573,46599 400,07522 | 2841,70895 683,3 | 2797,2 58,6 | 1440,2 58,6 | 1440,2 58,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, администрации поселений, управление культуры и молодёжной политики, комитет по образованию | 2017 -2024 годы | 2.1.1 | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации района от 02.03.2022 № 188 |
| --- | --- |

«Мероприятия подпрограммы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Срок испол-нения | ## Исполнитель | ## Целе-вой показа-тель | ## Источник финансирова-ния |  | ## Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 2017 |  | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## 1. | ## Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Содержание центра-лизованных и не центра-лизованных систем водоснабжения, водоот-ведения в рабочем состоя-нии и устранение аварий-ных ситуаций в сроки, установленные законодательством | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.1, ## 1.1.2, ## 1.1.4, ## 1.1.5, | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## МУП «Водоканал» |  | ## средства МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Разработка проектно-сметной документации строительства водоснаб-жения д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципального района |  | 69,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.3. | ## Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснаб-жения д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципального района |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## 1.4. | Строительство объекта «Водоснабжение д.Горшковицы Демянского района | ## 2017 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.8 | ## бюджет муниципального района ## областной бюджет |  | 789,741 789,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.5. | ## Обеспечение предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению надлежащего качества | ## 2017-2024 | ## МУП «Водоканал» | ## 1.1.1, ## 1.1.2 | ## средства МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.6. | ## Содержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуации в сроки, установленные законодательством | ## 2017-2024 | ## ООО «ТК Новгородская» | ## 1.1.3, 1.1.6 | ## средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.7. | ## Обеспечение предоставление услуг по теплоснабжению надлежащего качества | ## 2017-2024 | ## ООО «ТК Новгородская» | ## 1.1.3, ## 1.1.6 | ## средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.8. | ## Уплата взносов на капитальный ремонт, капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилого фонда | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципального района |  | ## 362,4 |  | ## 396 | ## 431,19013 | ## 589,96819 | ## 822,9 | ## 490,2 | ## 490,2 | ## 490,2 |
| ## 1.9. | Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | 2017-2024 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | ## 331,0 | ## 273,87966 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## 1.10. | Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищ-ного фонда в целях признания его маневренным | 2017-2020 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  |  | ## 85,0 | ## 5,0 |  |  |  |  |  |
| ## 1.10.1. | Оценка рыночной стоимости 1м2 аварийного жилого дома, расположенного по адресу Новгородская область, Демянский район, с.Лычково, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.2 | 2019 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | ## 5,0 |  |  |  |  |  |
| ## 1.11. | Проведение экспертизы с целью проведения оценки жилого помещения, многоквартирных домов установленным требованиям | 2018- 2020 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  |  | ## 50 |  | ## 5,00 |  |  |  |  |
| ## 1.12. | Предоставление субсидии из бюджета муниципаль-ного района на возмещение недополученных доходов организациям и индиви-дуальным предпринимате-лям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения | 2018-2024 | Администрация муниципального района | 1.1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  | ## 388 | ## 1000,0 | ## 675,280 | ## 442,4 | ## 500 | ## 500 | ## 500 |
| ## 1.13. | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения населения | 2019-2020 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, 1.1.2 | бюджет муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  | ## 43,9048 | ## 32,28614 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | ## 395,14318 | ## 290,57522 |  |  |  |  |
| ## 1.14. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения, | 2019-2021 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, 1.1.2 | ## бюджет муниципального района ## областной бюджет ## сверх соглашения |  |  |  |  | 33,10115 297,91027 |  | ## 160,00 ## 480,00 ## 30,009 |  |  |  |
| ## 1.15. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | 2022 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, 1.1.2 | ## бюджет муниципального района ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.16. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | 2019 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, 1.1.2 | ## бюджет муниципального района ## областной бюджет |  |  |  |  | ## 17,47867 ## 157,308 |  |  |  |  |  |
| ## 1.17. | Проверка достоверности сметной стоимости по объектам водоснабжения | 2019-2022 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, ## 1.1.2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | ## 25,0 | ## 15,0 | ## 15,00 |  |  |  |
| ## 1.18. | Проведение анализов воды | 2020 | Администрация муниципального района | ## 1.1.1, ## 1.1.2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | ## 2,052 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## 1.19. | Реализации муниципаль-ного проекта «Хозяин двора», выплата гранта по конкурсу «Лучший проект благоустройства дворовой территории многоквартир-ных жилых домов Демян-ского муниципального района» | 2020- 2021 | Администрация муниципального района | ## 1.1.10 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | ## 50,0 | ## 50,0 |  |  |  |
| ## 1.20. | Капитальный ремонт системы канализации по ул. Буденного от д. №5 по ул. Школьная п. Демянск | 2020- 2021 | Администрация муниципального района | ## 1.1.2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | ## 550,00 | ## 432,553 |  |  |  |
| ## 1.21. | Работы по разработке проектов охранных зон артезианских скважин | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.1 | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 67,7 |  |  |  |
| ## 1.22. | Оплата задолженности по решению Арбитражного суда | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 115,38887 |  |  |  |
| ## 1.23. | Оценка жилых помещений, многоквартирных домов с целью определения выкупной стоимости | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| ## 1.24. | Мероприятия проводимые в рамках реализации кластерного проекта «Спасем планету вместе» | ## 2021 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 151,2 |  |  |  |
| ## 1.25. | Выплата возмещений физическим лицам-собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного | ## 2021-2022 | ## Администрация муниципального района | ## 1.1.7 | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 348,0 | 977,00 |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |  | ## 8 |  | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
|  | жилого фонда на основании заключенных с ними соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Разработка проектно-сметной документации строительства распредели-тельных сетей газификации | ## 2017-2022 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2. | ## Техническое обслужива-ние, ремонт газораспре-делительных сетей, страховой взнос по опасным производствен-ным объектам, проверка смет, абонентское обслуживание ОПО, проведение экспертизы с целью определения возможности безопасной эксплуатации газопровода | ## 2017-2024 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  | 50 |  | 250 | 320 | 380,0 | 307,75808 | 830,0 | 450,0 | 450,0 |
| ## 2.3. | Строительство газораспределительного газопровода по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | ## 2017-2018 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района ## областной бюджет |  | 318,670 2868,030 |  | 230,807 2077,263 |  |  |  |  |  |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2.4. | Строительный контроль по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области» | ## 2018 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  | 49,124 |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.5. | Кадастровые работы по установке охранных зон газовых сетей | ## 2019 | ## Администрация муниципального района | ## 1.2.1 | ## бюджет муниципального района |  |  | 105,406 |  |  |  |  |  |
| ## 3. | Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | ## 2019 | ## Администрация муниципального района | ## 1.3.1 | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ## 2020-2024 | ## Администрация муниципального района | ## 1.3.1 | ## областной бюджет |  |  |  | 109,5 | 52,1 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| ## Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 5271,81 | 3526,194 | 3162,4422 | 2973,54121 | 3525,00895 | 2855,8 | 1498,8 | 1498,8». |